项目开发周报（第九周）

学期第九周

# 一、本周工作概述

本周重点开发了旅行日志模块和 Huffman 压缩算法。日志模块是系统的核心内容生成功能，支持多维评分、图片上传、点赞评论等交互。Huffman 无损压缩是本项目的算法亮点之一，实现了日志正文的压缩存储。

============================================================

# 二、本周完成的工作

2.1 旅行日志核心功能

实现 LogController 和 LogService，提供完整的日志 CRUD 接口

POST /api/log/create：发布旅行日志，支持关联景点、圈子和行程

GET /api/log/list：日志列表接口，支持按景点、用户、圈子等维度筛选

GET /api/log/{id}：日志详情接口，返回完整内容、评分、图片、评论、点赞数等

DELETE /api/log/{id}：删除日志（支持用户删除自己的和管理员删除任何人的）

2.2 多维评分系统

设计并实现了五维评分体系：景观体验、设施完善、服务体验、交通便利、性价比

日志支持带评分和不带评分两种模式，不带评分的日志不影响景点总评分

通过 migration_add_log_dimension_ratings.sql 为日志表添加评分字段

评分数据自动聚合到景点总评分，实现评分动态刷新逻辑

2.3 Huffman 无损压缩算法

实现 HuffmanCodec.java 核心类，包含编码(encode)和解码(decode)方法

编码流程：UTF-8 字节数组 -> 频率统计 -> 优先队列构建 Huffman 树 -> 编码表生成 -> Bit 流打包 -> 二进制存储

解码流程：读取频率表 -> 重建 Huffman 树 -> Bit 流解码 -> UTF-8 字节数组 -> 原始文本

在 LogService 中集成 Huffman 压缩调用，日志发布时自动压缩，读取时自动解压

数据库新增字段：content_compressed、content_encoding（算法标识 huffman-v1）、content_original_size、content_compressed_size

说明：当前版本保留 content 明文字段以保证搜索兼容，Huffman 压缩作为独立副本存储

2.4 点赞与评论功能

实现 POST /api/log/{id}/like 点赞/取消点赞接口（Toggle 模式）

实现 GET /api/log/{id}/comments 获取评论列表

实现 POST /api/log/{id}/comments 发表评论

前端 LogDetail.vue 页面集成日志详情、评分展示、评论区和点赞按钮

2.5 前端日志页面

完成 Diary.vue（日志发布页），支持富文本编辑、关联景点选择、多维评分滑块、图片上传

完成 LogDetail.vue（日志详情页），展示评分雷达图、评论区、点赞数

在 SpotDetail.vue 中集成景点关联日志列表

实现 HeartIcon.vue 和 ThumbUpIcon.vue 组件供多处复用

============================================================

# 三、遇到的问题及解决方案

问题：Huffman 编码后的 Bit 流长度不是 8 的整数倍，直接存储会出现对齐问题

解决：在 Bit 流末尾填充 0 使其对齐到 8 位边界，并在元数据中记录原始 bit 长度

问题：MySQL 存储二进制数据需要使用 BLOB 类型，JDBC 参数需要额外处理

解决：MyBatis XML 中使用 BLOBTypeHandler，Java 侧使用 byte[] 映射

============================================================

# 四、下周工作计划

开发路线规划模块，实现图结构与最短路径算法（Dijkstra / A*）

设计 route_edges 和 route_graph_nodes 数据结构

实现景点之间路线规划（集成高德地图 API）

导入北邮沙河校区和西土城校区内部 POI 和路网数据