项目开发周报（第十一周）

学期第十一周

# 一、本周工作概述

本周重点完成了智能推荐模块、美食推荐模块和用户景点行为系统的开发。推荐系统不是简单的数据查询，而是融合了多因素规则评分排序。用户行为系统为推荐提供了个性化的偏好数据基础。

============================================================

# 二、本周完成的工作

2.1 智能推荐模块

实现 RecommendController 和 RecommendService

GET /api/recommend/hot-top10：首页热门 Top10 接口，按热度加权排序

GET /api/recommend/list：个性化推荐列表，综合多因素排序

POST /api/recommend/rating：用户对推荐结果评分反馈

推荐排序规则设计：景点评分(30%) + 热度(20%) + 用户偏好标签匹配(25%) + 行为反馈(15%) + 特定展示优先级(10%)

优先展示已配置大量 POI 的重点景点（如北邮精修校区）

2.2 用户景点行为系统

实现 UserSpotActionController 和 UserSpotActionService

POST /api/user/spot-actions/favorite：收藏景点

POST /api/user/spot-actions/want：标记想要去

POST /api/user/spot-actions/visited：标记已经去过

POST /api/user/spot-actions/dislike：不感兴趣（大幅降权并从推荐中排除）

POST /api/user/spot-actions/browse：记录浏览历史

GET /api/user/spot-actions/list：查看用户各类型行为列表

行为自动沉淀为兴趣标签权重（migration_add_preference_action_sources.sql）

推荐反馈机制（migration_add_recommend_dislike_feedback.sql）

2.3 美食推荐模块

实现 FoodController 和 FoodService

GET /api/food/list：美食列表，支持按景点关联筛选

GET /api/food/{id}：美食详情

实现景点附近美食推荐逻辑：不同景点根据地理位置和关联关系返回不同美食

实现美食评价功能（FoodReviewRecord 模型）

执行 migration_add_food_ai_summary_and_location.sql 添加美食 AI 简介和位置字段

2.4 前端页面

完成 Home.vue 首页，展示热门 Top10、推荐列表和分类导航

完成 Recommend.vue 推荐页面，支持收藏/想去/去过/不感兴趣操作

完成 Food.vue 美食列表页和 FoodDetail.vue 美食详情页

完成 SpotFoods.vue 景点关联美食组件

============================================================

# 三、遇到的问题及解决方案

问题：推荐排序中偏好权重和热度权重的平衡难以把控，导致新景点曝光不足

解决：引入时间衰减因子，新景点获得一定的冷启动加权，同时调整各因素的权重比例

问题：不感兴趣操作后如何在后续推荐中排除且避免数据库查询性能下降

解决：在推荐查询层面使用 NOT IN 子查询排除用户已标记不感兴趣的景点 ID

============================================================

# 四、下周工作计划

开发圈子社区模块（创建、加入、退出、圈子日志、圈子评论）

开发行程规划模块（AI 生成行程、保存、复制、收藏）

集成 DeepSeek API 实现景点 AI 智能简介生成

开发通知系统