项目开发周报（第十三周）

学期第十三周

# 一、本周工作概述

本周集中开发了后台管理功能、通知系统和内容举报审核机制。后台管理为管理员提供了完整的系统管控能力，通知系统增强了用户间互动的即时反馈，举报审核机制保障了社区内容质量。

============================================================

# 二、本周完成的工作

2.1 后台管理功能

实现 AdminDashboardController 和 AdminDashboardService，提供管理概览接口

实现 AdminSpotController，支持景点管理（GET /api/admin/spots、POST /api/admin/spots/{id}/image）

实现 AdminImageController，统一管理各类图片上传（景点图、平面图等）

实现 AdminLogController，支持管理员删除违规日志

实现 AdminCircleController，支持圈子封面管理

实现 AdminMapController，管理平面图上传（POST /api/admin/maps/{placeGroupId}）

2.2 路线图编辑器

实现 AdminRouteGraphController，提供完整的内部路线图编辑 API

POST /api/admin/route-graphs/{placeGroupId}/pois：插入新 POI

DELETE /api/admin/route-graphs/{placeGroupId}/pois/{poiId}：删除 POI

支持路口创建、路线边创建、撤销上一步、删除全部路线等功能

前端 RouteGraphEditor.vue 实现可视化路线图编辑器，管理员直接在平面图上标注

执行 migration_add_admin_role_and_route_maps.sql 添加管理员角色和路线图编辑功能

2.3 通知系统

实现 NotificationController 和 NotificationService

GET /api/notifications：获取通知列表，支持按未读过滤

GET /api/notifications/unread-count：未读通知计数（用于前端红点提示）

PATCH /api/notifications/{id}/read：标记单条通知为已读

PATCH /api/notifications/read-all：一键全部已读

通知触发场景：日志被点赞、日志被评论、行程被复制时向相关用户推送通知

执行 migration_add_notifications.sql 创建通知表

2.4 内容举报与审核

实现 ReportController（用户端）和 AdminReportController（管理端）

POST /api/reports：用户对日志或评论发起举报

同一内容重复举报时系统给出提示，防止刷举报

GET /api/admin/reports：管理员查看举报列表

PATCH /api/admin/reports/{id}：管理员处理举报（删除目标内容或驳回举报）

删除日志时自动刷新景点评分和热度

执行 migration_add_content_reports.sql 创建举报表

2.5 前端页面

完成 AdminDashboard.vue 管理后台仪表盘

完成 AdminSpotManage.vue 景点管理页

完成 AdminLogManage.vue 日志管理页

完成 AdminCircleManage.vue 圈子管理页

完成 AdminReportManage.vue 举报处理页

完成 RouteGraphEditor.vue 路线图编辑器（核心后台工具）

在 AppHeader.vue 中集成未读通知红点和下拉列表

============================================================

# 三、遇到的问题及解决方案

问题：路线图编辑器前端与后端的数据同步较复杂，涉及多个实体（路口、POI、路线边）的增删改

解决：采用操作日志模式，每次编辑操作记录到后端，通过撤销按钮实现回滚

问题：通知系统在高并发场景下（如热门日志被大量点赞）可能产生大量数据库写入

解决：当前版本采用同步写入，后续可考虑引入消息队列异步处理

============================================================

# 四、下周工作计划

前后端全面联调，修复功能缺陷和 UI 问题

北邮校区 POI 和路网数据精细校准

沙河校区平面图坐标对齐调整

路线规划算法在实际数据上的验证与优化