项目开发周报（第十二周）

学期第十二周

# 一、本周工作概述

本周开发了圈子社区、行程规划和 AI 景点简介三大功能模块。圈子社区为用户提供了社交互动空间，行程规划通过 AI 生成让用户快速获取出游方案，AI 景点简介则利用 DeepSeek 大模型为景点生成智能介绍。

============================================================

# 二、本周完成的工作

2.1 圈子社区模块

实现 CircleController 和 CircleService

GET /api/circle/list：圈子列表，支持分类和搜索

POST /api/circle/create：创建圈子，支持上传圈子封面

GET /api/circle/{id}：圈子详情

POST /api/circle/{id}/join 和 /leave：加入和退出圈子

GET /api/circle/{id}/logs：圈子日志列表

POST /api/circle/{id}/logs：在圈子中发布日志（与景点日志、个人主页日志同步）

圈子封面支持阿里云 OSS 上传

2.2 行程规划模块

实现 ItineraryController 和 ItineraryService

POST /api/itinerary/generate：AI 生成行程方案（根据城市、出行天数、节奏、目的等参数）

POST /api/itinerary/plans：保存行程

GET /api/itinerary/plans：我的行程列表

GET /api/itinerary/plans/{id}：行程详情，按天展示景点和美食节点

POST /api/itinerary/plans/{id}/copy：复制他人共享行程

POST /api/itinerary/plans/{id}/favorite：收藏行程

GET /api/itinerary/plans/favorites：我的收藏行程

GET /api/itinerary/shared-plans/hot：热门共享行程

执行 migration_add_itinerary_plans.sql 创建行程表

执行 migration_add_itinerary_favorites_hot.sql 添加收藏和热门功能

执行 migration_add_log_itinerary_plan.sql 关联日志和行程

2.3 AI 景点智能简介

实现 AiSummaryService，封装 DeepSeek Chat API 调用

GET /api/search/facility/{id}/ai-summary?force=false：获取 AI 简介

生成流程：检查缓存 -> 构建 Prompt -> 调用 DeepSeek API -> 生成 250-300 字介绍 -> 写入数据库缓存

支持 force=true 参数强制重新生成

数据库字段：pois.ai_summary（缓存文本）和 pois.ai_summary_at（生成时间）

执行 migration_add_ai_summary.sql 添加对应数据库字段

2.4 前端页面

完成 Circle.vue 圈子列表页和 CircleDetail.vue 圈子详情页

完成 Itinerary.vue 行程规划页（含 AI 生成表单和结果展示）

在 SpotDetail.vue 中集成 AI 简介展示区域

实现前端缓存和加载状态处理

============================================================

# 三、遇到的问题及解决方案

问题：DeepSeek API 生成速度较慢（3-5 秒），影响用户体验

解决：实现数据库缓存机制，首次生成后写入缓存，后续直接返回缓存内容，大幅减少等待时间

问题：圈子日志与景点日志、个人主页日志的数据同步一致性

解决：圈子里发布日志时，实际写入同一张 logs 表，仅关联 circleId，通过查询维度控制展示范围

问题：AI 行程规划需要避免幻觉问题（推荐不存在的景点）

解决：在 Prompt 中限制 AI 只能从数据库已有景点中选择，并在生成后进行景点存在性校验

============================================================

# 四、下周工作计划

开发后台管理功能（景点图片管理、圈子封面管理、日志管理）

开发通知系统（点赞、评论、行程复制通知）

开发内容举报与审核功能

开发路线图编辑器（管理员标注路口、路线和补充 POI）