项目开发周报（第十五周）

学期第十五周

# 一、本周工作概述

本周为项目的最后一周，主要完成了测试验证、文档完善、答辩准备和项目收尾工作。经过十一周的持续开发，TourWise 个性化旅游系统已完成了所有核心功能的开发和联调，达到了课程设计的预期目标。

============================================================

# 二、本周完成的工作

2.1 测试验证

编写后端 JUnit 5 单元测试，覆盖 UserService、LogService、RouteService、RecommendService 核心业务逻辑

使用 Maven 执行后端编译和测试：mvn -q -DskipTests compile 和 mvn -q test，确保所有测试通过

前端执行 npm run build 构建验证，确保生产构建无错误

数据库连通性验证：curl http://localhost:8080/api/search/types

高德配置验证：curl http://localhost:8080/api/route/amap/config

完整功能走查：从注册登录到搜索景点到查看详情到AI简介到发布日志到路线规划到圈子互动到行程规划到后台管理的全流程验证

2.2 文档完善

完善 README.md：技术栈、核心功能说明、项目结构、环境要求、启动方式、常用接口、演示建议、已知边界

完善数据库设计文档 (Database/database_design.md)

完善数据字典 (Database/data_dictionary.md)

完善 ER 图 (Database/er_diagram.md)

补充后端交接文档 (Database/backend_handoff.md)

补充 API 数据库映射文档 (Database/api_database_mapping.md)

整理前端 README.md (Frontend/README.md)

2.3 答辩准备

准备演示链路文档，推荐核心演示流程（11 个步骤）

梳理答辩重点：景点与 POI 分离设计、高德 API 与本地路网的分工、Dijkstra 与 A* 的区别、Huffman 无损压缩原理、三层架构职责

准备项目演示数据（北邮沙河校区精修 POI 和路网）

总结项目技术亮点和创新点

2.4 项目收尾

整理 Database/ 目录下的数据库脚本（schema.sql + 20+ 迁移脚本），按时间线排序

检查环境变量配置完整性，确认 application-local.yaml.example 模板与实际配置一致

代码整理：移除调试日志、格式化代码、补充关键方法注释

确认 .gitignore 已排除密钥文件和本地配置

归档项目文件，备份完整代码和数据库

============================================================

# 三、项目成果总结

3.1 功能完成情况

| 模块 | 功能 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 用户与鉴权 | 注册/登录/JWT/BCrypt/头像 | 已完成 |
| 景点查询 | 多条件搜索/详情/高德地图/AI 简介 | 已完成 |
| 智能推荐 | 热门 Top10/规则评分/行为反馈 | 已完成 |
| 美食推荐 | 美食列表/详情/评价/附近推荐 | 已完成 |
| 路线规划 | Dijkstra/A*/高德路线/多点优化 | 已完成 |
| 旅行日志 | CRUD/多维评分/Huffman 压缩/点赞评论 | 已完成 |
| 圈子社区 | 创建/加入/日志/评论 | 已完成 |
| 行程规划 | AI 生成/保存/复制/收藏/热门 | 已完成 |
| 通知系统 | 点赞/评论/复制通知/已读管理 | 已完成 |
| 举报审核 | 举报/审核/删除/驳回 | 已完成 |
| 后台管理 | 管理面板/图片管理/路线图编辑 | 已完成 |

3.2 技术成果

完整的前后端分离架构，后端 19 个 Controller、22 个 Service，前端 23 个页面组件

实现了 Dijkstra 和 A* 两种最短路径算法，支持内部路线规划

实现了 Huffman 无损压缩算法并应用于日志正文存储

集成三项第三方服务：高德地图（路线规划+地图展示）、阿里云 OSS（文件存储）、DeepSeek API（AI 内容生成）

数据库设计包含 20+ 张表，支持从创建到迁移的完整版本管理

============================================================

# 四、展望与改进方向

搜索系统：将日志搜索从明文字段改为独立索引或倒排索引，实现 Huffman 压缩字段作为主存储

权限系统：引入 RBAC 角色权限模型，支持更细粒度的权限控制

推荐算法：引入协同过滤或基于深度学习的推荐模型，替代纯规则评分

性能优化：引入 Redis 缓存热点数据、消息队列异步处理通知

部署运维：编写 Docker 部署脚本、CI/CD 流水线和监控方案

移动端适配：优化响应式布局或开发微信小程序版本