项目开发周报（第十四周）

学期第十四周

# 一、本周工作概述

本周进入全面联调与优化阶段，完成了前后端全链路功能测试、Bug 修复、北邮校区数据精细校准和沙河校区路线图坐标对齐工作。经过本轮调优，系统的核心功能流程已基本稳定，各模块之间的数据流转正常。

============================================================

# 二、本周完成的工作

2.1 前后端全链路联调

逐模块进行前后端接口联调，验证所有 API 的正确性和异常处理

统一前端 Axios 请求拦截器的错误处理（401 跳转登录、500 友好提示）

统一后端 ApiResponse 响应格式，确保所有接口返回一致性

验证跨域配置在生产模式下的有效性

修复了用户注销后 Token 仍缓存在前端的问题

修复了日志发布后关联景点的评分未及时刷新的问题

2.2 Bug 修复

修复景点搜索中简称模糊匹配的 SQL 注入风险（添加参数化查询验证）

修复 OSS 文件上传在并发场景下的文件名冲突问题

修复 Huffman 压缩后部分特殊字符（如 Emoji）编解码异常的问题

修复 Dijkstra 算法在无向图中边方向处理不一致导致的路径错误

修复点赞 Toggle 逻辑在高并发时的竞态条件（数据库层面加唯一约束）

修复圈子退出后日志仍然显示在圈子中的缓存问题

修复行程复制时原行程创建者收到空通知的问题

2.3 北邮校区数据精细校准

执行 migration_fix_shahe_campus_coords.sql 修正沙河校区坐标偏移

执行 migration_fix_shahe_precise_coords_graph.sql 精细调整路网节点坐标

执行 migration_fix_shahe_route_graph_map_aligned.sql 对齐路线图与平面图

执行 migration_refine_shahe_south_west_route.sql 优化沙河南部和西部路径

执行 migration_add_shahe_map_coordinates.sql 补充沙河平面图坐标映射

执行 migration_add_campus_summary_pois.sql 补充校区 POI 汇总数据

通过多轮测试验证路径规划在实际平面图上的准确性

2.4 前端 UI/UX 优化

优化首页加载速度：图片懒加载、路由异步加载

统一 Element Plus 组件主题色和间距

添加页面加载骨架屏（Skeleton）和空状态提示

修复移动端部分页面布局错乱问题

2.5 路线记录功能

实现 POST /api/route/records 保存路线记录

实现 GET /api/route/records 查看历史路线

实现 DELETE /api/route/records/{id} 删除路线记录

============================================================

# 三、遇到的问题及解决方案

问题：沙河校区平面图上部分建筑与实际 GPS 坐标存在系统性偏移

解决：通过对比高德地图卫星图和校方平面图，计算仿射变换参数，批量修正 POI 坐标

问题：Emoji 等 4 字节 UTF-8 字符在 Huffman 编码时因字节范围假设错误导致截断

解决：修改编码器使其正确处理所有 0x00-0xFF 字节范围，不依赖字符假设

============================================================

# 四、下周工作计划

编写单元测试和集成测试

完善项目文档（README、数据库设计文档、接口文档）

准备答辩材料和演示链路

项目整体收尾和代码整理